SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA RPP

OSSERVAZIONI GENERALI

- E’ necessario compilare la relazione previsionale e programmatica sulla base del modello approvato con deliberazione di G.R. n. 2328 del 24/06/2002, senza introdurre nuove voci o modificare quelle esistenti, in quanto trattasi del modello ufficiale approvato.

- E’ opportuno compilare la relazione in ogni sua parte, in modo il più completo e meno generico possibile, aggiungendo eventualmente delle note per meglio spiegare situazioni particolari.

- E’ necessario che la R.P.P. venga inviata al Dipartimento enti locali, sanzioni amministrative e servizi di prefettura munita del timbro di copia conforme e rilegata.

- Nel caso in cui l’ente lo ritenga opportuno può inviare anche l’eventuale cartografia relativa alla R.P.P., in particolare nel caso in cui vi fossero dubbi circa la coerenza di alcune opere con il P.R.G.C..

# SEZIONE 1

- Tale sezione illustra le caratteristiche dell’ente ed in particolare la struttura organizzativa e burocratica; vi sono indicati gli elementi essenziali e la tipologia dell’ente stesso.

# SEZIONE 2

- In tale Sezione vanno indicate le Risorse a disposizione dell’ente.

- Per quanto riguarda le risorse destinate agli investimenti è necessario che il totale delle risorse di cui al Quadro 2.1 – parte B – Previsioni triennio – corrisponda con il totale delle spese indicate nel Quadro 3.6 “investimenti nel triennio ”.

# SEZIONE 3

- L’art. 9, comma 2 bis, della l.r. 48/1995 stabilisce che la Sezione 3 della R.P.P deve essere compilata obbligatoriamente per schede-programma e solo eventualmente per schede-progetto. Nel caso in cui l’ente avesse previsto dei progetti è possibile elencarli semplicemente nel Quadro 3.5 oppure, se opportuno, compilare per ciascuno di essi anche i Quadri 3.3 e 3.4.

- Sarebbe opportuno che la relazione previsionale e programmatica, che rappresenta il principale strumento di programmazione a medio termine dell’attività complessiva e costituisce il programma di previsione triennale – piano operativo annuale dei lavori pubblici dell’ente stesso, contenga tutte le informazioni a conoscenza dell’ente, anche qualora gli interventi non comportino alcun onere finanziario per l’ente o la realizzazione delle opere sia curata direttamente dell’Amministrazione regionale o da altri enti anche sulla base di convenzioni.

- Quadro 3.6

- La spesa per investimenti del triennio deve trovare corrispondenza con le risorse destinate agli investimenti (Quadro 2.1 – totale B) ed essere coerente con gli importi indicati per i singoli investimenti nei Quadri 4.1 e 4.2 (nei casi in cui tali quadri vengano compilati).

- L’importo complessivo dell’investimento comprende , oltre ai costi del triennio di competenza, anche i costi precedentemente accantonati ed i costi successivi al triennio di competenza.

- Nella voce “Descrizione dell’opera” va individuata l’opera coerentemente a quanto indicato nei quadri 4.1. e 4.2..

# SEZIONE 4

- Sarebbe opportuno che la relazione previsionale e programmatica, ed in particolare la Sezione 4, che rappresenta il principale strumento di programmazione a medio termine dell’attività complessiva e costituisce il programma di previsione triennale – piano operativo annuale dei lavori pubblici dell’ente stesso, contenga tutte le informazioni a conoscenza dell’ente, anche qualora gli interventi non comportino alcun onere finanziario per l’ente o la realizzazione delle opere sia curata direttamente dall’Amministrazione regionale o da altri enti anche sulla base di convenzioni.

- Le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella Sezione 4 della relazione previsionale e programmatica assolvono gli obblighi imposti dall’art. 9 della l.r. 12/1996 e sono necessarie anche ai fini degli adempimenti richiesti dall’Osservatorio dei LL.PP..

- E’ necessario che vengano indicate anche le opere il cui progetto è stato approvato precedentemente ma che hanno incidenza sul triennio di competenza.

##### Quadro 4.1

- Nel quadro non sono inserite tutte le spese di investimento indicate nel Quadro 3.6, ma soltanto i lavori pubblici per i quali sia stato affidato l’incarico della progettazione preliminare, suddividendo le opere che verranno appaltate nel I° anno (piano operativo annuale) da quelle che verranno appaltate nel II° e nel III° anno (programma di previsione triennale dei lavori pubblici).

- L’ordine di priorità è di tipo temporale e quindi non sono rilevanti le priorità politiche; può essere indicato, a scelta, nei seguenti modi:

a) numerazione consecutiva: 1,2,3 \(salto pagina) 4,5,6 …

b) anno e priorità: 1/1, 1/2, 1/3 \ (salto pagina) 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, dove il 1° numero indica l’anno ed il 2° numero indica la priorità.

- E’ in ogni caso opportuna una nota laddove nell’anno o nel triennio non siano previste opere.

- Le opere devono essere indicate e descritte in modo uniforme nei Quadri 3.6, 4.1 e 4.2.

- Si ricorda che poiché ai sensi dell’art. 45, comma 2, della l.r. 12/1996 come modificata dalla l.r. 29/1999 gli oneri inerenti agli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e pertanto all’intervento a cui sono imputate le spese per i lavori, le spese di progettazione non vanno divise da quelle relative ai lavori.

- Nella prima pagina è possibile indicare non solo le opere appaltate nel primo anno, ma anche quelle avviate negli anni precedenti e per le quali sono ancora previste spese in bilancio.

##### Quadro 4.2

- Il quadro 4.2 deve essere compilato relativamente alle opere per le quali sia stato già approvato il progetto preliminare.

- Nella voce “Programma” va indicato il numero del programma di riferimento e la sua denominazione.

- Nella voce “Descrizione” va individuata l’opera coerentemente a quanto indicato nei Quadri 3.6 e 4.1.

- Nella voce “Dati fisici” vanno indicate le informazioni tecniche e/o prestazionali relative all’opera (es.: se si tratta di un parcheggio il n. di posti auto e la superficie in mq., se di un acquedotto la lunghezza e il diametro delle condotte, la portata in l./sec. e il n. di abitanti serviti, ecc.).

- Nella voce “Finalità di intervento” vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla decisione di realizzare l’opera nonché le esigenze che vengono soddisfatte con la medesima.

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Alla voce “Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti”, occorre precisare se l’opera è conforme con gli strumenti urbanistici ed eventualmente con le previsioni immediatamente cogenti e prevalenti del P.T.P. e, in caso contrario, è necessario specificare in quale modo l’ente intende procedere per rendere il progetto conforme.

- Alla voce “Approvazione progetto/concessione edilizia” è necessario fornire informazioni sul titolo abilitativo della trasformazione urbanistica o edilizia relativo all’intervento, ovvero sulla concessione edilizia. Devono pertanto essere riportati gli estremi della concessione edilizia rilasciata dal competente Comune nel caso in cui l’intervento è realizzato da una Comunità Montana o nel caso in cui l’opera comunale ricade sul territorio di un altro Comune; se invece si tratta di intervento del Comune sul proprio territorio è necessario indicare il numero e la data della deliberazione con la quale è stato approvato il progetto, in quanto la stessa deliberazione produce i medesimi effetti della concessione edilizia ai sensi dell’art. 62 della l.r. 11/1998.

- Alla voce “Disponibilità aree” nel caso in cui gli immobili o le aree siano già di proprietà (o nella disponibilità) dell’ente prima dell’avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione dell’opera in argomento, sarebbe opportuno utilizzare la voce “già disponibili”, anziché il termine più generico “acquisita” che può dare adito a dubbi interpretativi; pertanto nel predetto caso, non vanno indicati né i tempi di acquisizione nel “Piano di realizzazione”, né i relativi costi nella riga “costo dell’opera” del “Piano di finanziamento”.

- Alla voce “Autorizzazioni e pareri” è opportuno elencare i pareri necessari per la realizzazione dell’opera e se gli stessi sono già stati ottenuti o devono essere ancora acquisiti.

### PIANO DI REALIZZAZIONE

- Le informazioni riportate devono essere coerenti tra loro e, nel caso in cui sia stato richiesto un finanziamento Fo.S.P.I., anche con le informazioni fornite alla Direzione programmazione e valutazione investimenti.

- Se alcune fasi di realizzazione sono subordinate all’acquisizione del finanziamento (ad esempio nel caso delle richieste di finanziamento al Fo.S.P.I.), è necessario indicare comunque le date stimate sia per il completamento della progettazione che per quelle fasi successive finalizzate alla realizzazione dell’opera (indicando sempre i termini presunti in mese, anno, oppure bimestre, anno, ecc.); queste informazioni sono necessarie in considerazione del fatto che nel piano di finanziamento occorre inserire le previsioni di impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell’opera per il triennio o per gli anni successivi.

- Nella tabella vanno indicate in generale le scadenze (l’anno necessariamente e, quando possibile, il mese, o la data esatta) delle varie fasi di realizzazione.

- Alla voce “Progettazione” è necessario indicare gli estremi del provvedimento di approvazione, oppure la data stimata di approvazione nel caso in cui alcune fasi progettuali non siano ancora state definite.

- Alla voce “Acquisizione immobili” è necessario indicare la data stimata dell’acquisizione stessa, tenendo conto della nuova normativa relativa agli espropri (per quanto attiene i progetti FOSPI, la data degli immobili deve essere antecedente (o uguale) alla data di approvazione del progetto esecutivo; per quanto attiene i progetti non finanziati dal FOSPI, la data di acquisizione degli immobili deve essere antecedente a quella di avvio delle procedure di affidamento dei lavori).

- Alla voce “Gara d’appalto” si chiede di indicare la data dell’espletamento della stessa (se già conclusa) ovvero la data presunta.

- Nel caso in cui la realizzazione di un’opera sia suddivisa in lotti, indicare i tempi di realizzazione dei diversi lotti.

- La voce “Termine di ultimazione dei lavori” va stimata anche tenendo conto del tempo contrattuale di esecuzione.

### PIANO DI FINANZIAMENTO

Spese

Costo dell’opera:

- Il costo complessivo dell’opera deve corrispondere a quello indicato nei Quadri 3.6 e 4.1. nonché all’importo totale indicato nella parte “Descrizione delle fasi”.

- Le spese progettuali devono essere suddivise per i vari livelli progettuali (preliminare, definitivo, esecutivo), così come previsto dal modello della relazione previsionale e programmatica approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2328 del 24/06/2002. Si rammenta in particolare che l’art. 11 comma 1ter della l.r. 12/1996 prevede che il soggetto promotore della progettazione, in presenza di particolari tipologie, caratteristiche ed entità dei lavori da progettare, riscontrabili essenzialmente nelle opere di costo inferiore a 300.000 ECU ovvero nelle spese urgenti conseguenti a calamità naturali o nelle opere eseguite direttamente dall’Amministrazione a mezzo di cantieri in economia o cantieri di lavoro, definisce, in forma semplificata, contenuti, criteri e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione, senza tuttavia fare riferimento all’omissione di una fase progettuale.

- L’importo relativo all’acquisizione degli immobili va indicato in coerenza con quanto riportato nel piano di realizzazione.

- Per quanto riguarda i progetti presentati al finanziamento Fo.S.P.I., i dati inseriti nella relazione previsionale e programmatica devono essere coerenti:

- con quelli riportati sulla tav. 6 allegata allo studio di fattibilità e convenienza economica per i progetti preliminari presentati all’ultima scadenza utile;

- con quelli desumibili dal quadro dei costi allegato alla comunicazione della Regione per i progetti inseriti nei programmi Fo.S.P.I., preliminari o definitivi, già approvati.

Eventuali difformità nei costi di progettazione e di acquisizione degli immobili (che sono a carico degli enti proponenti) rispetto ai dati desumibili dalla tav. 6 o quadro dei costi allegato alla comunicazione della Regione devono essere opportunamente motivate.

Descrizione delle fasi

- La suddivisione delle spese nel triennio deve trovare corrispondenza con quanto indicato per la stessa opera nei Quadri 3.6 e 4.1 e nella tabella “risorse”.

- Poiché l’Amministrazione regionale ha scelto di confermare, ai fini di una migliore leggibilità della relazione, la necessità dell’indicazione della descrizione delle fasi di finanziamento dell'opera corrispondente con la suddivisione delle spese, così come già previsto nel precedente modello di R.P.P. approvato nel 1997, la parte “Descrizione delle fasi” va compilata in modo completo e coerente per gli aspetti finanziari con la parte “Costo dell’opera” e per i tempi di realizzazione con la tabella “Piano di realizzazione”. E’ opportuno, quindi, indicare in modo dettagliato a quali spese corrispondono le somme riportate per gli anni precedenti, per il triennio di competenza e per gli anni successivi, e non utilizzare l’espressione “Costi accantonati” in quanto troppo generica.

- E’ opportuno indicare l’intero costo dell’opera, anche nel caso in cui parte della spesa sia sostenuta da un soggetto diverso dell’ente. In tale caso è possibile aggiungere un’annotazione per spiegare che la spesa non è totalmente a carico dell’ente.

- Si ricorda che, in linea generale e salvo casi particolari, le spese concernenti l’acquisizione di arredi non fanno parte dei lavori pubblici e devono quindi essere indicate separatamente e soltanto nel Quadro 3.6.

Risorse:

- Per gli interventi Fo.S.P.I. , in particolare, è necessario prevedere sia la quota a carico dell’ente sia il finanziamento regionale, anche quando ne è stata presentata la richiesta e non si è certi dell’inserimento dell’opera nel programma di finanziamento Fo.S.P.I., mantenendo la corretta suddivisione nel triennio in coerenza con quanto indicato nella richiesta di finanziamento o nel programma deliberato dalla Regione.

- La suddivisione nei tre anni deve trovare corrispondenza con quanto indicato nella “Descrizione delle fasi”, nei Quadri 3.6. e 4.1., esclusi ovviamente i costi accantonati e quelli futuri.

Spese di gestione indotte dall’investimento:

- La descrizione del tipo di spesa va effettuata in modo sintetico ma indicando in cosa consistono le spese indotte dall’investimento.

- Nel caso in cui vi sia ricorso al credito, è opportuno prevedere, nelle spese indotte dall’investimento, anche la rata di ammortamento del mutuo (c/to interessi e c/to capitale).

- Nella colonna “Importo a regime” è necessario indicare l’importo medio annuo della spesa.

- Le spese previste devono essere coerenti con quanto indicato nel progetto presentato al Fo.S.P.I. (Tavola n. 7 allegata allo Studio di fattibilità e convenienza economica); in caso di difformità è opportuno evidenziarle indicandone i motivi.

- E’ necessario indicare il programma di riferimento.

- Nel caso in cui non vi siano spese di gestione, è opportuno evidenziarlo indicandone i motivi.

Aosta, gennaio 2004

- Il Presidente della Commissione tecnica

per l’esame delle Relazioni previsionali e programmatiche