STAZIONE UNICA APPALTANTE

PER LA VALLE D’AOSTA

(SUA VDA)

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA

(Agg. Dicembre 2023)

NOTA: Il presente documento rappresenta una traccia per la stesura del disciplinare d’incarico. I contenuti e gli articoli qui di seguito riportati devono essere adeguati al caso specifico e in relazione al tipo di opere da progettare.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  Rapporti tra Stazione appaltante e Affidatario del servizio

Art. 2  Oggetto dell’incarico

Art. 3  Termine – Penali – Proroghe

CAPO II ATTIVITA’

Art. 4  Relazione geologica

Art. X  SCIA anticendio

Art. X  Accatastamento

Art. 5  Rilievo planoaltimetrico e dei manufatti

Art. 6  Documentazione finalizzata all’esproprio

Art. 7  Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Art. 8  Progetto esecutivo

Art. 9 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Art. 10 Modalità trasmissione elaborati

Art. 11 Direzione lavori

Art. 12 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

CAPO III ONORARIO E GARANZIE

Art. 13 Onorario

Art. 14 Liquidazione e compensi

Art. 15 Coperture assicurative

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Obbligo di tracciabilità

Art. 17 Altri obblighi dell’Affidatario del servizio incaricato

Art. 18 Proprietà del progetto

Art. 19 Recesso

Art. 20 Divieto cessione contratto

Art. 21 Cessione del credito

Art. 22 Avvalimento

Art. 23 Subappalto

Art. 24 Risoluzione

Art. 25 Controversie

Art. 26 Registrazioni

Art. 27 Trattamento dei dati personali

Art. 28 Codice di comportamento e conflitto d’interessi

Art. 29 Pantouflage o Revolving Doors

Art. 30 Allegati

Premessa

La presente scrittura contiene le norme e le condizioni per il conferimento al Affidatario del servizio/raggruppamento temporaneo……….., aggiudicatario in via definitiva dell’affidamento dei servizi di redazione della progettazione di fattibilità tecnica e economica ed esecutiva nonché la redazione dei rilievi, frazionamenti, della documentazione finalizzata all’esproprio, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di …………. (CUP                   – CIG                     ) in esecuzione  del provvedimento dirigenziale n.   ______ in data ______.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Rapporti tra Stazione appaltante e Affidatario del servizio)

- La Stazione appaltante ___________ (codice fiscale n. __________), in persona del Dirigente della Struttura …….,Dott.. ………………., affida al Affidatario del servizio/ raggruppamento temporaneo (di seguito denominato “Affidatario del servizio”) …………… i servizi richiamati in premessa.

(Nel caso di Raggruppamento temporaneo) I rapporti con l’amministrazione regionale saranno tenuti esclusivamente dall’Ing. …….. nato a ………………… il ………………, che interviene per conto del raggruppamento temporaneo:

- ………...…. - P. I.V.A. ………………..

- …………… -  P. I.V.A…………………

2.	I rapporti tra la Stazione appaltante ed l’Affidatario del servizio sono tenuti, di regola, dal responsabile unico del progetto il quale provvede, altresì, a controllare e a verificare il puntuale e regolare svolgimento dell’incarico, fatta salva la competenza del Dirigente della Struttura …… in ordine ai procedimenti di risoluzione delle controversie.

Art. 2

(Oggetto dell’incarico)

- L’incarico affidato ha la finalità di acquisire, nel rispetto della normativa vigente, quanto segue:

a)	il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo dei rilievi e della relazione geologica di cui agli articoli 4, 5 e 7 del presente disciplinare;

c)	il progetto esecutivo comprensivo della documentazione relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui agli articoli 9 e 10 del presente disciplinare;

d)	la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per tutta la durata dei lavori fino all’approvazione del collaudo tecnico amministrativo di cui agli articoli 11 e 12 del presente disciplinare;

e)	le attività accessorie: redazione della SCIA antincendio, della certificazione energetica, dell’accatastamento di cui agli articoli X del presente disciplinare.

2.  La progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno rispettare quanto previsto dai specifici decreti attuativi in materia di criteri ambientali minimi (CAM).

3.	Il Affidatario del servizio resta obbligato a contattare preliminarmente il responsabile unico del progetto per acquisire le indicazioni e le istruzioni utili all’espletamento dell’incarico in conformità e in coerenza alle esigenze della Stazione appaltante contenute negli atti preliminari all’affidamento del predetto incarico.

Art. 3

(Termine - Penali – Proroghe)

- Gli elaborati/documenti, relativi al servizio, dovranno essere presentati alla Struttura …… con le modalità e tempistiche seguenti:

a)	il progetto di fattibilità tecnica ed economica compresa la relazione geologica: entro …… giorni dalla consegna del servizio da parte del responsabile unico del progetto;

b)	il progetto esecutivo: entro …. giorni dalla comunicazione da parte del responsabile unico del progetto;

c)	la SCIA antincendio, l’attestato di prestazione energetica, l’accatastamento: entro …. giorni dalla comunicazione da parte del responsabile unico del progetto;

d)	la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: per tutta la durata dei lavori. Il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione devono produrre oltre ai documenti previsti agli articoli 12, 13, del presente contratto, quanto disciplinato dalla normativa di settore.

- Qualora si verifichino ritardi nei termini di presentazione di elaborati/documenti, previa contestazione da parte del responsabile unico del progetto, è applicata una penale per ogni giorno di ritardo determinata nella misura dello 0,1% dell’onorario dovuto, arrotondando la cifra all’Euro superiore, che sarà trattenuta sul saldo dei compensi spettanti in ordine alla fase progettuale a cui è riferita la contestazione.

- Per ogni miglioria proposta in sede di gara, di cui alla “relazione di approccio metodologico”, non eseguita totalmente o parzialmente sarà applicata, previa contestazione da parte del responsabile unico del progetto, una penale pari al 3% dell’importo di contratto.

- Per ogni attività non svolta e per ciascun documento non consegnato alla Stazione appaltante o al responsabile unico del progetto, previa contestazione da parte del responsabile unico del progetto, si applica una penale dello 0,3% dell’importo di contratto.

- Le penali di cui al presente articolo potranno dar luogo alla risoluzione del contratto qualora superino l’importo percentuale del 10%.

- Eventuali proroghe motivate potranno essere concordate tra le parti e la relativa domanda deve pervenire, al responsabile unico del progetto, prima della scadenza del termine di presentazione della documentazione.

- Eventuali sospensioni del servizio potranno essere disposte dal responsabile unico del progetto in caso di giustificati motivi.

CAPO II

ATTIVITÀ

Art. 4

(Relazione geologica)

- L’Affidatario del servizio è tenuto allo sviluppo della redazione della relazione geologica nel rispetto delle NTC del 17.01.2018 e della circolare ministeriale n. 7 del 21/01/2019.

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Relazione geologica | QbI.11 |
|  | QbII.13 |

Nell’ambito degli elaborati di cui sopra è da intendersi ricompreso, senza costi aggiuntivi, lo studio di compatibilità di cui alla DGR 2939/2008.

2.	Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

a)	l’Affidatario del servizio, laddove sia prevista la necessità di eseguire una campagna di indagini geognostiche/geofisiche (prove pressiometriche, prelievi di campioni, stendimenti sismici a rifrazione, prove … ecc…) si impegna a fornire al responsabile unico del progetto, al fine di consentire l’esecuzione degli stessi, la seguente documentazione (su supporto cartaceo e informatico):

•	Relazione generale;

•	Planimetria catastale con l’ubicazione dei sondaggi e/o delle prove da effettuare – Scala 1:1000;

•	Planimetria di progetto dell’opera con l’ubicazione dei sondaggi e/o delle prove da effettuare;

•	Elenco prezzi;

•	Computo metrico estimativo.

b)	l’Affidatario del servizio deve verificare in sito quanto previsto dalla campagna di indagini geognostiche.

c)	l’Affidatario del servizio durante la redazione della relazione geologica deve riportare e analizzare i risultati derivanti dalla eventuale campagna di indagini geognostiche/geofisiche.

d)	l’Affidatario del servizio, se durante la redazione della progettazione esecutiva risulti necessario modificare e integrare la relazione geologica, provvede ad aggiornarla senza maggiori costi per l’amministrazione regionale.

Art. x

(SCIA antincendio)

- L’Affidatario del servizio è tenuto a presentare, nel rispetto della normativa vigente, la SCIA antincendio di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

- reperire il materiale tecnico necessario (esame progetto, dichiarazioni e certificazioni degli impianti e dei materiali, dichiarazioni di corretta posa in opera, documentazione eventualmente già in possesso presso il Comando dei Vigili del Fuoco);

- predisporre e consegnare la SCIA antincendio, corredata di elaborati grafici, all’Ufficio prevenzione incendi e restituire tutti gli elaborati protocollati, anche su supporto informatico;

- partecipare alle riunioni e alla visita di controllo ed intrattenere i necessari rapporti con il Comando dei Vigili del Fuoco;

- integrare, eventualmente, a seguito di visita di controllo, la documentazione richiesta.

Art. x

(Accatastamento)

- L’Affidatario del servizio è tenuto ad effettuare, senza costi aggiuntivi, l’accatastamento di …….. Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

- rilievo planimetrico;

- redazione delle planimetrie catastali e del tipo mappale;

- restituzione di tutti gli elaborati su supporto informatico e in formato cartaceo;

- consegna degli elaborati e intrattenimento dei rapporti con i competenti uffici presso l’Agenzia del Territorio.

Art. 5

(Rilievo planoaltimetrico e dei manufatti)

- L’Affidatario del servizio ha l’incarico di eseguire il rilievo plano-altimetrico compresi i manufatti e le infrastrutture a rete presenti in loco (linee, opere ecc…) e la restituzione del rilievo in scala idonea alla redazione della progettazione

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Rilievi planoaltimetrici | QbII.07 |
| - Rilievo manufatti | QbII.02 |

Art. 6

(Documentazione finalizzata all’esproprio)

- L’Affidatario del servizio ha l’incarico di eseguire i rilievi, i frazionamenti e predisporre la documentazione finalizzata all’esproprio sulla base, tra l’altro, di quanto previsto dalla L.R. 11/2004 che, in particolare, deve contenere:

- Nell’ambito della documentazione finalizzata alla procedura espropriativa di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

a)	tipi di frazionamento dei terreni e di eventuali aree urbane interessati dall’intervento pubblico regionale oggetto del presente disciplinare (modello DOCFA) compresi i rilievi;

b)	visure catastali previa verifica in Conservatoria dei Registri immobiliari, elenco degli attuali proprietari delle aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

c)	visure della Conservatoria dei registri immobiliari;

d)	copia della dichiarazione della destinazione urbanistica;

e)	copia delle norme di attuazione del PRG, parametri urbanistici, pareri del comune sulla facoltà di trasferimento della volumetria edificatoria alle particelle confinanti, disposizione del comune sulla normativa relativa ai “fabbricati sparsi”;

f)	elenco delle ditte (cartaceo e su supporto informatico) redatto sulle apposite schede fornite dalla Struttura espropriazione (reperibili sul sito Internet della Regione: www.regione.vda.it);

g)	tabella riepilogativa con indicato il proprietario, superfici da occupare e/o espropriare e le relative indennità su supporto informatico;

h)	predisposizione e trasmissione formale alla Struttura ……. degli elaborati di cui all’articolo 12 della legge regionale 11/2004;

i)	determinazione delle indennità base da offrire ai proprietari, stima puntuale degli immobili espropriandi e delle eventuali opere accessorie da espropriare secondo le modalità previste dagli uffici espropriazioni e patrimonio.

3.	L’Affidatario del servizio deve supportare il responsabile unico del progetto e il responsabile del progetto dell’ufficio espropriazioni e patrimonio nella fase di pubblicità, nella redazione degli stati di consistenza e dell’immissione in possesso dei terreni.

4.	A seguito del parere favorevole da parte degli uffici espropriazioni e patrimonio l’Affidatario del servizio deve trasmettere all’Agenzia del territorio di Aosta i tipi di frazionamento dei terreni e di eventuali aree urbane interessati dall’intervento (modello DOCFA) per l’approvazione.

5.	I tipi di frazionamento (in originale) dei terreni e di eventuali aree urbane interessati dall’intervento (modello DOCFA) approvati saranno trasmessi alla Struttura …...

6.	L’Affidatario del servizio resta obbligato ad integrare/modificare/aggiornare gli elaborati, anche se già presentati, con gli ulteriori elementi informativi e valutativi necessari ad espletare la pratica espropriativa, che saranno ritenuti necessari dalla Struttura ……. senza che ciò dia diritto a maggiori compensi di quanto successivamente stabilito.

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili | QbI.03 |
| - Piano particellare d’esproprio | QbII.04 |

Art. 7

(Progetto di fattibilità tecnica ed economica)

- La progettazione di fattibilità tecnica ed economica è eseguita secondo quanto indicato dall’articolo 41 e dall’allegato I.7, sezione II, del d.lgs. 36/2023, deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico e deve in particolare contenere:

(MEMO: le voci indicate in tabella, di più comune utilizzo, sono da intendersi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo)

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici | QbI.01 |
| - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | QbI.02 |
| - Relazione archeologica | QbI.10 |
| - Prime indicazione piano di manutenzione | QbI.21 |
| - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione delle materie | QbII.01 |
| - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico | QbII.05 |
| - Relazione geotecnica | QbII.09 |
| - Relazione idraulica | QbII.11 |
| - Relazione sismica e sulle strutture | QbII.12 |
| - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | QbII.23 |

- Nell’ambito degli elaborati di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

- verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti;

- verifica di assoggettabilità dell’opera ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 12/2009;

- ambiti inedificabili a colori;

- PRGC a colori  con l’inserimento delle opere previste in progetto;

- planimetria catastale a colori sovrapposta al progetto ed al rilievo riportante, tra l’altro, il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

- planimetria catastale a colori riportante il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

- sovrapposizione del progetto al rilievo dello stato attuale;

- elenco delle autorizzazioni necessarie ai fini dell’eseguibilità dell’opera;

- elenco delle autorizzazioni necessarie già acquisite e con l’esplicitazione delle eventuali modifiche apportate al progetto al seguito di pareri e prescrizioni preventivamente acquisiti;

- sovrapposizione del progetto con il PRGC e gli ambiti inedificabili;

- planimetria catastale a colori sovrapposta al progetto ed al rilievo riportante, tra l’altro, il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

- planimetria catastale a colori con su riportato il progetto di frazionamento, il progetto delle opere, il PRGC e gli ambiti inedificabili;

- sovrapposizione del progetto al rilievo dello stato attuale;

- modulo di bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione di cui alla normativa regionale e nazionale vigente;

- relazione Criteri ambientali minimi;

- documentazione funzionale alla Verifica Archeologica Preventiva che ricomprenda, tra l’altro, senza costi aggiuntivi quanto segue:

p.1)	Relazione tecnica archeologica, redatta secondo il vademecum ministeriale MITBACT, che contenga un breve sunto della relazione geologica utile ai fini archeologici, la carta morfologica dell'area interessata dall'opera con l’indicazione dei vincoli culturali esistenti, le notizie ricavabili dalla bibliografia edita, le notizie ricavabili dal materiale d'archivio depositato presso la Soprintendenza, le schede di censimento dei beni archeologici, architettonici e delle aree di tutela posti nelle vicinanze dell'opera o in conflitto con essa, l’estratto della o delle cartografie storiche (principalmente catasto d'impianto e/o catasto napoleonico, ma anche vedute o piante storiche), le analisi delle fonti iconografiche, ove presenti (fotografie reperibili al BREL, disegni o stampe, dipinti, ecc..), le fotointerpretazione delle fotografie aeree ed il loro posizionamento su apposita cartografia, l’analisi delle fonti archivistiche (toponomastica attuale e storica, documentazione d'archivio, ecc...), gli esiti del sopralluogo e delle ricognizioni lungo il tracciato dell'opera (da effettuarsi in condizioni di buona visibilità, in assenza di neve e, se possibile,  in periodo di limitata vegetazione) ivi compreso  il posizionamento cartografico, la realizzazione di una carta della visibilità dei luoghi e la realizzazione di documentazione  speditiva (ma completa) grafica e fotografica;

p.2)	Documento di analisi e commento analitico dei dati di cui al punto precedente “p.1”;

p.3)	Documento di valutazione del rischio archeologico assoluto e relativo inerente l'opera, comprensivo di testo e tavole cartografiche con indicazione cromatica dei gradi di rischio.

- Il livello degli elaborati deve consentire la comunicazione ai proprietari dell’avvio del procedimento espropriativo e l’intenzione dell’Amministrazione di eseguire il lavoro pubblico ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 19/2007.

Art. 8

(Progetto esecutivo)

- La progettazione esecutiva è eseguita secondo quanto indicato nell’articolo 41 e nell’allegato I.7, sezione III, del d.lgs. 36/2023 e deve in particolare contenere:

(MEMO: le voci indicate in tabella, di più comune utilizzo, sono da intendersi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo)

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Relazione generale e specialistiche Elaborati grafici, Calcoli esecutivi | QbIII.01 |
| - Particolari costruttivi e decorativi | QbIII.02 |
| - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera | QbIII.03 |
| - Capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e tecnica/prestazionale), Cronoprogramma | QbIII.04 |
| - Piano di manutenzione dell’opera | QbIII.05 |

Nell’ambito degli elaborati di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

- elenco delle autorizzazioni acquisite ai fini dell’immediata eseguibilità dell’opera con l’esplicitazione delle eventuali modifiche apportate al progetto al seguito di pareri e prescrizioni;

- modulo di bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione di cui alla normativa regionale e nazionale vigente;

- sovrapposizione del progetto con il PRCG e gli ambiti inedificabili;

- planimetria catastale a colori sovrapposta al progetto riportante, tra l’altro, il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

- planimetria catastale a colori con su riportato il progetto di frazionamento, il progetto delle opere, il PRGC e gli ambiti inedificabili;

- sovrapposizione del progetto al rilievo dello stato attuale;

- progetto delle segnaletiche orizzontale e verticale ai sensi del nuovo codice della strada;

- per interventi relativi ad opere stradali:

  - relazione sulle barriere di sicurezza predisposta ai sensi dell’art. 2 del Decreto 18 febbraio 1992 n. 223

  - verifica di assoggettabilità dell’opera ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 12/2009;

  - diagramma delle velocità di progetto per ogni senso di circolazione tenuto conto anche dell’andamento plano-altimetrico dei tratti di viabilità presenti a monte e a valle del tratto di strada oggetto di intervento.

- elenco degli elaborati progettuali;

- relazione giustificativa dell’eventuale aumento di spesa per la realizzazione del progetto rispetto alla fase progettuale precedente.

- L’Affidatario del servizio deve inoltre provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria alla verifica, da parte dell’Ufficio sismico regionale, delle opere strutturali.

Art. 9

(Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)

- Il Coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione, di cui all’articolo 91 del decreto legislativo n. 81/2008, nell’ambito del progetto esecutivo, deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto legislativo n. 81/2008, predisporre il fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91 comma 1 lettera b) e dell’allegato I.7 sezione III del D.lgs 36/2023:

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Piano di sicurezza e di coordinamento; Fascicolo dell’opera e quadro incidenza della manodopera | QbIII.07 |
| - Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza | QbI.16 |
| - Aggiornamento delle prime indicazioni e le prescrizioni per la redazione del PSC | QbII.23 |

Nell’ambito degli elaborati di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

- schede riportanti l’individuazione delle misure di sicurezza reali da attuare prima e durante l’esecuzione di ogni singola lavorazione con illustrazione delle varie fasi in ordine cronologico;

- planimetria relativa alla sicurezza del cantiere riportanti l’ubicazione infrastrutture impiantistiche, individuazione area di cantiere, aree di rischio;

- planimetria, relativa alla sicurezza esplicativa delle fasi lavorative, in ordine cronologico di lavorazione, dove si evincano, tra l’altro le modalità di risoluzione delle interferenze;

- cronoprogramma dell’attività di calcolo congruente con le schede delle singole lavorazioni;

- computo metrico estimativo dei costi della sicurezza da inserire nel computo estimativo del progetto esecutivo.

Art. 10

(Modalità trasmissione elaborati)

- Il Progettista deve consegnare alla Stazione appaltante gli elaborati prodotti con la seguente forma:

- copie su carta di tutti gli elaborati del progetto esecutivo (ivi compresa la documentazione finalizzata all’esproprio ed il piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera), nel numero richiesto dall’amministrazione necessario ad ottenere tutte le autorizzazioni e pareri;

- n. 1 copia su supporto digitale di tutti gli elaborati grafici archiviati con protocollo Auto Desk (file in dwg o dxf compatibili con Autocad 2018 o versioni precedenti) di tutti gli elaborati relazionali, tabulati o schematici archiviati con programmi della Microsoft (MS Office, MS Project, ecc.) o in formato compatibile con essi per ogni fase progettuale;

- n.1 copia su supporto digitale di tutti gli elaborati progettuali/documentazione in formato .pdf/A, oltre che firmati digitalmente.

Art. 11

(Direzione lavori)

- La direzione lavori, comprensiva della redazione della contabilità, è eseguita secondo quanto indicato dall’articolo 114 e dall’allegato II.14 del d.lgs 36/2023 e da quanto previsto dalla normativa vigente.

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Direzione lavori e contabilità | - QcI.01 - QcI.02, QcI.03, QcI.09 |
| - Certificato di regolare esecuzione | - QcI.11 |

Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

- garantire la presenza in cantiere ogni qualvolta necessario e comunque per almeno un giorno  alla settimana, per tutta la durata dei lavori, oltre a quanto dallo stesso ritenuto necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti;

- garantire la presenza in cantiere secondo quanto previsto dal bando di gara o comunque quanto previsto dall’offerta dell’Affidatario del servizio presentata in sede di gara;

- vigilare sulla presenza in cantiere del personale dipendente della ditta appaltatrice o di eventuali altri subcontraenti regolarmente autorizzati e circa l’osservanza dei subcontratti di lavoro con particolare riferimento agli importi autorizzati;

- sottoporre al responsabile unico del progetto tutti i documenti, verbali, stati avanzamento lavori ecc. entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione da parte dell’appaltatore;

- trasmettere entro cinque giorni lavorativi dallo specifico evento i dati occorrenti per la compilazione della specifica modulistica da trasmettere all’osservatorio (ex: scheda B2). Le eventuali sanzioni che dovranno essere applicate dall’Amministrazione per la trasmissione tardiva dei dati saranno addebitate all’Affidatario del servizio inadempiente;

- trasmettere al responsabile unico del progetto in occasione di ogni stato avanzamento lavori o comunque entro ogni trimestre una relazione sull’avanzamento dei lavori corredata di idonea documentazione fotografica, di verbali di verifica/accettazione dei materiale e prove eseguite durante i lavori;

- acquisire e verificare sulla base di ogni stato d’avanzamento le fatture quietanzate dei subappaltatori e dei fornitori ai sensi della normativa vigente e comunicare l’esito delle verifiche al responsabile unico del progetto;

- verificare durante l’esecuzione dei lavori le attività a rischio ai sensi della normativa antimafia (white list);

- collaborare con i collaudatori in corso d’opera, assistendoli durante le visite e sottoscrivendo i relativi verbali;

- consegnare al responsabile unico del progetto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla compilazione del certificato di ultimazione, opportuna nota con la quale si richiede di attivare le procedure necessarie per la pubblicazione degli “avvisi ad opponendum” e la verifica delle eventuali cessioni di credito;

- esprimere parere tecnico a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta dall’impresa appaltatrice dei lavori nonché le varianti proposte dall’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori;

- dirigere le opere oggetto dell’appalto comprese quelle derivanti dall’offerta presentata dall’impresa appaltatrice in sede di gara nonché le varianti proposte dall’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori;

- redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti in caso di estinzione anticipata del contratto e per l’eventuale consegna anticipata dell’opera;

- svolgere l’attività nel rispetto del capitolato speciale d’appalto dei lavori;

- aggiornare la documentazione;

- emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente;

- nel caso di direzione operativa delle sole opere strutturali l’Affidatario del servizio deve confermare al direttore lavori  il quantitativo delle opere effettuate messe in opera dall’esecutore e da quest’ultimo contabilizzato;

- redigere e dirigere le varianti per risolvere gli aspetti di dettaglio;

- verificare l’elaborato “l’us built” redatto dall’appaltatore.

Art. 12

(Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)

- Le competenze del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono svolte secondo quanto previsto dal d.lgs 81/2008, dal d.lgs 36/2023 e da quanto previsto dalla normativa vigente.

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | QcI.12 |

Nell’ambito dell’attività dell’Affidatario del servizio sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

- comunicare al responsabile dei lavori l’esistenza dei presupposti, in materia di sicurezza, per procedere alla consegna dei lavori;

- predisporre e trasmettere una volta al mese al responsabile dei lavori una relazione dettagliata sulla sicurezza secondo lo schema fornito dalla struttura.......;

- redigere l’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta o in corso d’opera dall’impresa appaltatrice dei lavori;

- trasmettere al direttore dei lavori ad ogni stato d’avanzamento lavori i costi della sicurezza;

- esprimere parere tecnico a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta dall’impresa appaltatrice dei lavori;

- coordinare e aggiornare il PSC con le proposte migliorative dell’appaltatore o le varianti disposte dalla direzione lavori per risolvere gli aspetti di dettaglio;

- coordinare la sicurezza di tutte le attività ed opere anche quelle derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’impresa appaltatrice in sede di gara.

- L’Affidatario del servizio prende atto che qualora, in fase di affidamento dei lavori, l’Amministrazione disponga di proprio personale dipendente atto ad espletare l’incarico di cui al presente articolo anche in modo parziale, tale prestazione potrà essere stralciata e non potrà essere richiesto, peraltro, alcun onere aggiuntivo se non quanto dovuto per la parte di servizio effettivamente svolto.

CAPO III

ONORARIO E GARANZIE

Art. 13

(Onorario)

- L’onorario, al netto del ribasso d’asta del……%, relativo al presente incarico, calcolato con riferimento al DM 17 giugno 2016 e all’allegato I.13 del d.lgs 36/2023, è valutato in Euro ……… (……..), oltre ad Euro  …………… (…………..)  per I.V.A. e oneri di legge per un totale di Euro ………. (……….) (CASO Progetto/DL /CSE) L’onorario, ad esclusione della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, resta fisso ed invariabile in riferimento all’opera oggetto del servizio di cui al documento di indirizzo alla progettazione, integrato con le prestazioni della “relazione di approccio metodologico” presentata in sede di gara. L’onorario di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è aggiornato in base all’importo dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato.

(CASO DI sola DL /CSE) L’onorario per le prestazioni di direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione resta fisso ed invariabile in riferimento all’opera oggetto del servizio di cui al progetto esecutivo approvato, integrato con le prestazioni della “relazione di approccio metodologico” presentata in sede di gara.

Inserire paragrafo successivo in entrambi i casi quando è prevista DL e CSE

Nel caso di varianti in corso d’opera in fase di esecuzione dei lavori, superiori al 5% dell’importo a base d’asta, l’onorario della direzione lavori è aggiornato con le modalità sotto elencate (la % indicata è riferita ad ogni singola variante):

- l’onorario per la redazione delle varianti è riconosciuto solo per le modifiche che comportano un’attività di progettazione (voce QcI.08 del D.M. 17.06.2016);

- l’onorario relativo alla voce QcI.07 del D.M. 17.06.2016 è applicato solo sull’incremento di spesa, rispetto all’importo a base di gara dei lavori, risultante dal quadro di raffronto della variante;

- l’onorario di direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è rideterminato con riferimento all’importo dei lavori a base d’asta aggiornato a seguito delle varianti.

2.	Le opere, in riferimento alla tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, sono considerate classificate in ………………..

3.	L’onorario comprende tutte le attività e gli obblighi previsti dal presente disciplinare ivi compresa ogni altra prestazione professionale annessa e necessaria per un corretto e completo espletamento dell’incarico. Qualora fosse necessario svolgere dei servizi supplementari ulteriori e/o diversi e che si rendessero indispensabili a seguito di una circostanza imprevista e che dette prestazioni non possano essere separate dal contratto iniziale, l’Affidatario del servizio deve preventivamente richiedere al responsabile unico del progetto l’autorizzazione allo svolgimento degli stessi. Il valore di detti servizi supplementari e/o diversi rispetto a quelli oggetto del presente incarico non possono superare complessivamente, anche in caso di più modifiche successive, il 50% dell’importo del contratto iniziale.

4.	L’onorario del presente incarico non è determinato in base al tempo di esecuzione del contratto pertanto l’eventuale dilatarsi dei tempi di esecuzione dello stesso non darà luogo al riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

5.	Si applicano le clausole di rinegoziazione nei casi specificati dall’articolo 9 del D.lgs 36/2023.

Art. 14

(Liquidazione compensi)

- Per ciascuna fase progettuale l’onorario sarà corrisposto nella misura dell’80%, alla consegna degli elaborati progettuali, previa verifica della completezza e adeguatezza degli stessi da parte del responsabile unico del progetto. Il saldo relativo a ciascuna fase progettuale esecutiva sarà corrisposto dopo l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione e comunque trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di consegna, ove non siano evidenziati motivi ostativi alla verifica della fase progettuale da parte del Responsabile unico del progetto.

Il saldo pari al 20% delle prestazioni relative alle attività espropriative sarà corrisposto con il pagamento del saldo del progetto esecutivo.

- Il pagamento delle competenze relative alla redazione della relazione geologica avverrà nel modo seguente:

a)	l’onorario sarà corrisposto nella misura del 90% alla consegna degli elaborati progettuali inerente ogni fase di progettazione, previa verifica della completezza e adeguatezza degli stessi da parte del responsabile unico del progetto;

b)	il saldo sarà corrisposto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione.

- Il pagamento delle competenze relativo alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà nel modo seguente:

  - il 90% del corrispettivo, al netto dell’anticipazione di cui all’art. 15,  sarà posto in pagamento nei trenta giorni successivi al recapito all’Amministrazione degli stati di avanzamento in quota proporzionale agli stessi, dietro presentazione di fattura corredata della relazione di avanzamento lavori;

  - il restante 10% sarà pagato, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, dietro presentazione di fattura corredata, parimenti, di relazione illustrativa delle attività svolte e delle attività di aggiornamento di cui all’articolo 116, del d.lgs. 36/2023, compreso il fascicolo dell’opera;

  - nel caso di risoluzione contrattuale dei lavori appaltati, a termine delle vigenti disposizioni, spetterà un’aliquota pari al 90% dell'onorario dovuto in relazione all’importo complessivo dei lavori eseguiti come risultante dallo stato di consistenza senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante. Il relativo saldo del 10% sarà liquidato trascorsi 180 giorni dalla data dello stato di consistenza nel caso in cui non siano state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori. Nessun ulteriore compenso o indennizzo, spetterà all’Affidatario del servizio nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non dovessero essere nuovamente affidati o iniziati.

- La liquidazione dei rimborsi per le spese sostenute in attività finalizzate all’esecuzione di eventuali indagini in sito/laboratorio, avverrà dietro presentazione di adeguata documentazione giustificativa al termine dell’avvenuta esecuzione delle stesse.

Art. 15

(Coperture assicurative)

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia definitiva

- Al fine della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario costituisce la garanzia definitiva di cui all’art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo pari ad euro _____________, allegata al presente disciplinare a costituirne parte integrante.

oppure

Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, NON sia richiesta la garanzia definitiva (tale previsione deve essere motivata nella decisione a contrarre adottata dalla Stazione appaltante)

- L’aggiudicatario non dovrà presentare la garanzia definitiva di cui all’art. 117, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per le motivazioni, espresse nella decisione di contrarre e nella documentazione di gara, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

oppure

Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, sia richiesta la garanzia definitiva (tale previsione deve essere motivata nella decisione a contrarre adottata dalla Stazione appaltante).

- L’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva di cui all’art. 117, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per le motivazioni, espresse nella decisione di contrarre e nella documentazione di gara, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’importo di euro ________.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Obbligo di tracciabilità)

- L’Affidatario del servizio si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) ed in particolare:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa di cui al presente disciplinare;

- comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 17

(Altri obblighi dell’Affidatario del servizio incaricato)

1. L’Affidatario del servizio sarà obbligato ad introdurre negli elaborati, anche se già presentati, tutte le modifiche ed integrazioni che saranno ritenute necessarie a giudizio insindacabile della stazione appaltante in sede di verifica degli elaborati stessi, fino alla definitiva approvazione, senza che ciò dia diritto a speciali, diversi e maggiori compensi. In tali casi il Responsabile unico del progetto informerà l’Affidatario del servizio delle modifiche e integrazioni necessarie emerse in sede di verifica degli elaborati determinando i tempi entro cui dovranno essere presentate delle modifiche e/o integrazioni.

- Per ogni assenza alle riunioni convocate, all’Affidatario del servizio sarà applicata una penale di cui all’art. 3, punto 2, del presente disciplinare che sarà trattenuta sul saldo dei compensi spettanti fatti salvi i casi di giustificato motivo. Nel caso in cui si verificassero più di tre assenze, si procederà alla revoca dell’incarico senza il riconoscimento all’Affidatario del servizio di alcun compenso per quanto già elaborato, ma non ancora approvato fatti salvi i casi di giustificato motivo.

- L’Affidatario del servizio si impegna, senza costi aggiuntivi, a:

- partecipare a tutte le riunioni convocate anche telefonicamente, via email o via fax dal responsabile unico del progetto per l’esame e la valutazione dello stato della progettazione, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o ogni altra problematica afferente il servizio;

- partecipare a tutti gli incontri e i sopralluoghi che si rendessero necessari per verificare o illustrare la relazione in corso di predisposizione agli Enti e Amministrazioni interessate, nonché alle conferenze dei servizi convocate per l’approvazione delle diverse fasi progettuali;

- illustrare e a fornire tutti i chiarimenti necessari sul progetto in corso di predisposizione anche attraverso apposite relazioni scritte, su richiesta del responsabile unico del progetto compresa l’individuazione in loco della soluzione progettuale, con l’ausilio di strumenti di misura, senza che ciò dia diritto a speciali, diversi e maggiori compensi.

- partecipare a tutti gli incontri e sopralluoghi, anche nel corso di esecuzione dei lavori, che si rendessero necessari per verificare o illustrare la progettazione;

- garantire l’assistenza durante l’esecuzione di qualsiasi prova (es: di carico, geotecniche, sui materiali, ecc...) e redazione, se necessario, in ragione delle singole attività la redazione della documentazione indicante le modalità di esecuzione delle prove stesse;

- verificare in sito, congiuntamente al direttore lavori/responsabile unico del progetto, la cantierabilità dell’opera;

- collaborare con l’ispettore di cantiere, il collaudatore e gli altri soggetti individuati dall’Amministrazione;

- collaborare con il RUP al fine della raccolta e gestione dei flussi informativi funzionali alla rendicontazione periodica dell’intervento ricompreso nell’ambito del PNRR, PNC, ….

- L’Affidatario del servizio per l’attività di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume tutti gli obblighi del presente disciplinare e quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 18

(Proprietà del progetto)

- Il progetto e la documentazione redatta dall’Affidatario del servizio resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario del servizio possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 19

(Recesso)

- La Stazione appaltante fa salva la facoltà di recesso dal presente disciplinare prevista dall’articolo 2237 del codice civile.

- La Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell’Affidatario del servizio, qualora per suo insindacabile motivo ritenga non conveniente od opportuno dar seguito ad ulteriori fasi di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza e alle attività accessorie di cui all’articolo 2 del presente disciplinare. In tali casi e sempre che gli elaborati, presentati al responsabile unico del progetto abbiano conseguito parere favorevole, o per l’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza svolta, all’Affidatario del servizio spetterà il compenso per la quota del servizio eseguita nonché per le spese sostenute e documentate, senza che il fatto comporti particolari e maggiori oneri.

- La Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del presente disciplinare e nel caso in cui il ritardo nella presentazione di elaborati e/o documenti ecceda i 30 giorni, previa contestazione da parte del responsabile unico del progetto, resterà libera da ogni impegno verso l’Affidatario del servizio inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 20

(Divieto cessione contratto)

- Il presente contratto non può essere ceduto ai sensi dell’articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

Art. 21

(Cessione del credito)

- E’ ammessa la cessione del credito ai sensi dell’articolo 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023.

Art. 22

(Avvalimento)

Opzione 1: avvalimento non ammesso per i beni culturali (inserire in coerenza con quanto specificato dal RUP in determina)

- Considerata la specificità dell’appalto avente ad oggetto servizi afferenti a beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, l’avvalimento non è ammesso ai sensi dell’art. 132, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Opzione 2: avvalimento ammesso con limitazioni (inserire in coerenza con quanto specificato dal RUP in determina)

- Ai sensi dell’art. 104, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, per le motivazioni indicate nella decisione di contrarre, l’Affidatario del servizio non può avvalersi dell’avvalimento per i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, (inserire l’eventuale testo che segue evidenziato in giallo in coerenza con quanto individuato dal RUP in determina per il subappalto) fatto salvo per quelli finalizzati alla redazione degli elaborati specialistici e di dettaglio di cui al successivo Art. 23 per i quali è ammesso il subappalto.

In particolare, ai sensi dell’art. 104, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, l’ausiliario, agendo in qualità di subappaltatore, esegue direttamente la/le seguente/i prestazione/i _________________________________.

Sono allegati al presente Disciplinare, a costituirne parte integrante:

- la dichiarazione del soggetto ausiliario, contemplata al comma 4 del richiamato Art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023;

- il contratto di avvalimento stipulato tra _____________ e tra _______________ in data ________________, anch’esso contemplato nella medesima disposizione normativa di cui al punto precedente.

- L’Affidatario del servizio che, ai sensi dell’art. 104, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, si è avvalso di altro soggetto per acquisire i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, è in ogni caso tenuto ad eseguire il contratto ai sensi dell’art. 104, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 23

(Subappalto)

- Ai sensi dell’art. 119, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 ed in considerazione delle motivazioni indicate nella decisione di contrarre, l’Affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto, fatto salvo per le singole prestazioni professionali accessorie o sussidiarie che non richiedono competenze esclusive o certificazioni abilitanti, diverse dai requisiti di idoneità professionale che sono stati richiesti per la partecipazione alla relativa procedura di gara, (inserire le eventuali successive opzioni e prescrizioni in accordo con quanto specificato dal RUP in determina e verificato che la prestazione sia quantificata in parcella) nonché per la redazione dei seguenti elaborati specialistici e di dettaglio relativi:

- alla relazione geologica;

- alla relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

- al settore/ai settori della sicurezza, ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e sue disposizioni attuative – della prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 e sue disposizioni attuative – dell’acustica ambientale, ai sensi della Legge regionale n. 20/2009 e sue disposizioni attuative – energetico, ai sensi della Legge regionale n. 13/2015 e sue disposizioni attuative – dei lavori in fune, ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e sue disposizioni attuative. (inserire secondo i casi)

(inserire successivo comma 2 solo in caso di subappalto degli elaborati specialistici e di dettaglio di cui sopra)

- In conformità a quanto indicato all’Art. 119, comma 5, ultimo capoverso del D.Lgs. n. 36/2023, sono allegati al presente Disciplinare, a costituirne parte integrante:

- il contratto di subappalto stipulato tra _____________ e tra _______________ in data ______________________;

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli Artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti di cui agli Artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 24

(Risoluzione)

- Il presente disciplinare si considera automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile qualora le transazioni, relative al servizio di cui al presente contratto, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

- La stazione appaltante può decidere di risolvere il presente disciplinare ai sensi dell’art. 122, comma 1, del d.lgs. 36/2023

Art.25

(Controversie)

- Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti è competente il foro di Aosta fatti salvi i casi di competenza delle sezioni specializzate ai sensi del d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168, articolo 3, comma 2, lettera t), come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 2, comma 25, lett. d), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cc.dd. contratti di appalto “sopra soglia”), per i quali è competente il Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata per le imprese.

Art. 26

(Registrazioni)

1.	Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d’uso con il beneficio dell’imposta in misura fissa.

2.	Saranno a carico dell’Affidatario del servizio le spese di bollo (come stabilito dall’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023) del disciplinare, le eventuali spese di registrazione nonché le imposte, tasse o diritti nascenti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 27

(Trattamento dei dati personali)

1.	Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sotto-scrizione e l’esecuzione del presente contratto e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

2.	Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Art. 28

(Codice di comportamento e conflitto di interessi)

- L’Affidatario del servizio, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, è a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 22/2010, adottato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 2089 del 13/12/2013, pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali/attigenerali/codicecondotta_i.aspx ivi comprese le disposizioni in materia di conflitto di interesse e obblighi di astensione e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta di cui al Codice stesso, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta. La stazione appaltante, qualora accertasse la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesterà, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. Esaminate le osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, disporrà, se del caso, la decadenza dall’incarico o la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dall’Amministrazione derivanti dal mancato rispetto della presente disposizione.

- Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori discendenti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.

Art. 29

(Pantouflage o Revolving Doors)

1.	L’operatore economico dichiara che, alla data di sottoscrizione del presente contratto, non si trova nella situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e si impegna a non violare tale disposizione per tutta la durata contrattuale. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 30

(Allegati)

1.	Si allega, oltre alla documentazione già citata, al presente disciplinare, l’allegato A “Accettazione espressa di clausole contenute nel disciplinare” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

*****************************************************

Il presente atto, redatto su n. xx pagine mediante strumenti informatici, è stato letto dalle parti, che lo approvano, confermano e sottoscrivono con firma digitale, previa verifica della validità del certificato di firma utilizzato.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente per accettazione in Aosta, il…….

L’Affidatario del servizio/Per il Raggruppamento: Dott. ….

Per la stazione appaltante: Dott. ……