REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO

DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

PER LA VALLE D’AOSTA

(SUA VDA)

ALLEGATO

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO SERVIZI

NOTA: le tabelle di seguito riportate dovranno essere adeguate al caso specifico.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  Rapporti tra Amministrazione e affidatario del servizio

Art. 2  Oggetto dell’incarico

Art. 3  Termine – Penali – Proroghe

CAPO II ATTIVITA’

Art. 4  Relazione geologica

Art. X  SCIA anticendio

Art. X  Accatastamento

Art. X Attestato di prestazione energetica

Art. 5  Rilievo planoaltimetrico e dei manufatti

Art. 6  Documentazione finalizzata all’esproprio

Art. 7  Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Art. 8  Progetto definitivo

Art. 9  Progetto esecutivo

Art. 10 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Art. 11 Modalità trasmissione elaborati

Art. 12 Direzione lavori

Art. 13 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

CAPO III ONORARIO E GARANZIE

Art. 14 Onorario

Art. 15 Liquidazione e compensi

Art. 16 Coperture assicurative

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Obbligo di tracciabilità

Art. 18 Altri obblighi del Professionista incaricato

Art. 19 Proprietà del progetto

Art. 20 Recesso

Art. 21 Divieto cessione contratto

Art. 22 Cessione del credito

Art. 23 Risoluzione espressa

Art. 24 Controversie

Art. 25 Registrazioni

Premessa

La presente scrittura contiene le norme e le condizioni per il conferimento al professionista/raggruppamento temporaneo……….., aggiudicatario in via definitiva dell’affidamento dei servizi di redazione della progettazione di fattibilità tecnica e economica,  definitiva ed esecutiva nonché la redazione dei rilievi, frazionamenti, della documentazione finalizzata all’esproprio, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica preliminare e definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di …………. (CUP                   – CIG                     ) in esecuzione  del provvedimento dirigenziale n.   ______  in data ______.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Rapporti tra Amministrazione e affidatario del servizio)

- La Regione Autonoma Valle d’Aosta (codice fiscale n. 80002270074), in persona del Dirigente della Struttura …….,Dott.. ………………., affida al professionista/ raggruppamento temporaneo  (di seguito denominato “Professionista”) …………… i servizi richiamati in premessa.

(Nel caso di Raggruppamento temporaneo) I rapporti con l’amministrazione regionale saranno tenuti esclusivamente dall’Ing. …….. nato a ………………… il ………………, che interviene per conto del raggruppamento temporaneo:

- ………...…. - P. I.V.A. ………………..

- …………… -  P. I.V.A…………………

2. I rapporti tra la Regione ed il Professionista incaricato sono tenuti, di regola, dal responsabile unico del procedimento il quale provvede, altresì, a controllare e a verificare il puntuale e regolare svolgimento dell’incarico, fatta salva la competenza del Dirigente della Struttura…… in ordine ai procedimenti di risoluzione delle controversie.

Art. 2

(Oggetto dell’incarico)

- L’incarico affidato ha la finalità di acquisire, nel rispetto della normativa vigente, quanto segue:

a) il progetto di fattibilità  tecnica ed economica comprensivo dei rilievi e della relazione geologica preliminare di cui agli articoli 4, 5 e 7 del presente disciplinare;

b) il progetto definitivo comprensivo della documentazione finalizzata all’esproprio e della relazione geologica definitiva di cui all’articolo 4, 6 e 8 del presente disciplinare;

c) il progetto esecutivo comprensivo della documentazione relativa al coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione di cui agli articoli 9 e 10 del presente disciplinare;

d)  la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per tutta la durata dei lavori fino all’approvazione del collaudo tecnico amministrativo di cui agli articoli 12 e 13 del presente disciplinare;

e) le attività accessorie: redazione della SCIA antincendio, della certificazione energetica, dell’accatastamento di cui agli articoli X del presente disciplinare.

2. Il professionista incaricato resta obbligato a contattare preliminarmente il responsabile unico del procedimento per acquisire le indicazioni e le istruzioni utili all’espletamento dell’incarico in conformità e in coerenza alle esigenze della Stazione appaltante contenute negli atti preliminari all’affidamento del predetto incarico.

Art. 3

(Termine - Penali – Proroghe)

- Gli elaborati/documenti, relativi al servizio, dovranno essere presentati alla Struttura…… con le modalità e tempistiche seguenti:

a)  il progetto di fattibilità tecnica ed economica compresa la relazione geologica preliminare: entro …… giorni dalla consegna del servizio da parte del responsabile unico del procedimento;

b) 	il progetto definitivo, compresa la documentazione finalizzata all’esproprio e la relazione geologica definitiva: entro ….  giorni dalla comunicazione  da parte del responsabile unico del procedimento;

c) il progetto esecutivo: entro …. giorni dalla comunicazione da parte del responsabile unico del procedimento;

d) la SCIA antincendio, l’attestato di prestazione energetica, l’accatastamento…..: entro …. giorni dalla comunicazione da parte del responsabile unico del procedimento;

e) la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: per tutta la durata dei lavori. Il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione devono produrre oltre ai documenti previsti agli articoli 12, 13, del presente contratto, quanto disciplinato dalla normativa di settore.

- Qualora si verifichino ritardi nei termini di presentazione di elaborati/documenti, previa contestazione da parte del resposnabile unico del procedimento, è applicata una penale per ogni giorno di ritardo determinata nella misura dello 0,1% dell’onorario dovuto, arrotondando la cifra all’Euro superiore, che sarà trattenuta sul saldo dei compensi spettanti in ordine alla fase progettuale a cui è riferita la contestazione.

- Per ogni miglioria proposta in sede di gara, di cui alla “relazione di approccio metodologico”, non eseguita totalmente o parzialmente sarà applicata, previa contestazione da parte del resposnabile unico del procedimento, una penale pari al 3% dell’importo di contratto.

- Per ogni attività non svolta e per ciascun documento non consegnato alla Stazione appaltante o al responsabile unico del procedimento, previa contestazione da parte del resposnabile unico del procedimento, si applica una penale dello 0,3% dell’importo di contratto.

- Le penali di cui al presente articolo potranno dar luogo alla risoluzione del contratto qualora superino l’importo percentuale del 10%.

- Eventuali proroghe motivate potranno essere concordate tra le parti  e la relativa domanda deve pervenire, al responsabile unico del procedimento, prima della scadenza del termine di presentazione della documentazione.

- Eventuali sospensioni del servizio potranno essere disposte dal responsabile unico del procedimento in caso di giustificati motivi.

CAPO II

ATTIVITA’

Art. 4

(Relazione geologica)

- Il Professionista è tenuto allo sviluppo della redazione della relazione geologica preliminare e definitiva nel rispetto del D.M. 14.01.2008 e della circolare ministeriale n. 617/2009.

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Relazione geologica (articolo 19, comma 1 d.P.R. 207/2010) | Qbl.11 |
| - Relazione geologica (articolo 26, comma 1 d.P.R. 207/2010) | Qbll.13 |

Nell’ambito degli elaborati di cui sopra  è da intendersi  ricompreso, senza costi aggiuntivi, lo studio di compatibilità di cui alla DGR 2939/2008.

2.	Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

a) Il Professionista, laddove sia prevista la necessità di eseguire una campagna di indagini geognostiche/geofisiche (prove pressiometriche, prelievi di campioni, stendimenti sismici a rifrazione, prove … ecc…) si impegna a fornire al responsabile unico del procedimento, al fine di consentire l’esecuzione degli stessi, la seguente documentazione (su supporto cartaceo e informatico):

•	Relazione generale;

•	Planimetria catastale con l’ubicazione dei sondaggi e/o delle prove da effettuare – Scala 1:1000;

•	Planimetria di progetto dell’opera con l’ubicazione dei sondaggi e/o delle prove da effettuare –;

•	Elenco prezzi;

•	Computo metrico estimativo.

b)	Il Professionista deve verificare in sito quanto previsto dalla campagna di indagini geognostiche.

c)	Il Professionista durante la redazione della perizia geologica preliminare/definitiva deve riportare e analizzare i risultati derivanti dalla eventuale campagna di indagini geognostiche/geofisiche.

d)	Il Professionista, se durante la redazione della progettazione esecutiva risulti necessario modificare e integrare la perizia geologica definitiva, provvede ad aggiornarla senza maggiori costi per l’amministrazione regionale.

Art. x

(SCIA antincendio)

- Il Professionista è tenuto a presentare, nel rispetto della normativa vigente, la SCIA antincendio di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

- reperire il materiale tecnico necessario (esame progetto, dichiarazioni e certificazioni degli impianti e dei materiali, dichiarazioni di corretta posa in opera, documentazione eventualmente già in possesso presso il Comando dei Vigili del Fuoco);

- predisporre e consegnare la SCIA antincendio, corredata di elaborati grafici, all’Ufficio prevenzione incendi e restituire tutti gli elaborati protocollati, anche su supporto informatico;

- partecipare alle riunioni e alla visita di controllo ed intrattenere i necessari rapporti con il Comando dei Vigili del Fuoco;

- integrare, eventualmente, a seguito di visita di controllo, la documentazione richiesta.

Art. x

(Accatastamento)

- Il Professionista è tenuto ad effettuare, senza costi aggiuntivi, l’accatastamento di ……..Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

- rilievo planimetrico;

- redazione delle planimetrie catastali e del tipo mappale;

- restituzione di tutti gli elaborati su supporto informatico e in formato cartaceo;

- consegna degli elaborati e intrattenimento dei rapporti con i competenti uffici presso l’Agenzia del Territorio.

Art. x

(Attestato di prestazione energetica)

- Il Professionista è tenuto a redigere l’attestato di prestazione energetica

(APE) per …

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) Esclusa diagnosi energetica | Qdl.05 |

Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

- raccogliere i dati preliminari alla redazione dell’attestato e verificare l’elaborato “us built” redatto dall’appaltatore;

- eseguire sopralluoghi in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;

- determinare la prestazione energetica dell’edificio secondo la normativa tecnica vigente e stabilire la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica;

- individuare le eventuali opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;

- predisporre l’attestato di prestazione energetica mediante caricamento nell’apposita sezione secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- compilare la documentazione necessaria per acquisire la targa energetica dell’edificio.

Art. 5

(Rilievo planoaltimetrico e dei manufatti)

- Il Professionista ha l’incarico di eseguire il rilievo plano-altimetrico compresi i manufatti e le infrastrutture a rete presenti in loco (linee, opere ecc…) e la restituzione del rilievo in scala idonea alla redazione della progettazione:

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Rilievi planoaltimetrici (articolo 24, comma 2, lett. c) d.P.R. 207/2010 | Qbll.07 |
| - Rilievo manufatti (articolo 24, comma d.P.R. 207/2010 | Qbll.02 |

Art. 6

(Documentazione finalizzata all’esproprio)

- Il Professionista ha l’incarico di eseguire i rilievi, i frazionamenti  e predisporre la documentazione finalizzata all’esproprio sulla base, tra l’altro, di quanto previsto dalla L.R. 11/2004 che, in particolare, deve contenere:

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (articolo 17, comma 1, lett. i) d.P.R .207/2010) | Qbl.03 |
| - Piano particellare d’esproprio (articolo 24, comma 2, lett. i) d.P.R. 207/2010) | Qbll.04 |

- Nell’ambito della documentazione finalizzata alla procedura espropriativa di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi ricompreso, senza costi aggiuntivi,  quanto segue:

a)	tipi di frazionamento dei terreni e di eventuali aree urbane interessati dall’intervento pubblico regionale oggetto del presente disciplinare (modello DOCFA) compresi i rilievi;

b)	visure catastali previa verifica in Conservatoria dei Registri immobiliari, elenco degli attuali proprietari delle aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

c)	visure della Conservatoria dei registri immobiliari;

d)	copia della dichiarazione della destinazione urbanistica;

e)	copia delle norme di attuazione del PRG, parametri urbanistici, pareri del comune sulla facoltà di trasferimento della volumetria edificatoria alle particelle confinanti, disposizione del comune sulla normativa relativa ai “fabbricati sparsi”;

f)	elenco delle ditte (cartaceo e su supporto informatico) redatto sulle apposite schede fornite dalla Struttura espropriazione (reperibili sul sito Internet della Regione: www.regione.vda.it);

g)	tabella riepilogativa con indicato il proprietario, superfici da occupare e/o espropriare e le relative indennità su supporto informatico;

h)	predisposizione e trasmissione formale alla Struttura …. degli elaborati di cui all’articolo 12 della legge regionale 11/2004;

i)	determinazione delle indennità base da offrire ai proprietari, stima puntuale degli immobili espropriandi e delle eventuali opere accessorie da espropriare secondo le modalità previste dagli uffici espropriazioni e patrimonio.

3. Il Professionista deve supportare il responsabile unico del procedimento e il responsabile del procedimento dell’ufficio espropriazioni e patrimonio nella fase di pubblicità, nella redazione degli stati di consistenza e dell’immissione in possesso dei terreni.

4. A seguito del parere favorevole da parte degli uffici espropriazioni e patrimonio il Professionista deve trasmettere all’Agenzia del territorio di Aosta i tipi di frazionamento dei terreni e di eventuali aree urbane interessati dall’intervento (modello DOCFA) per l’approvazione.

5. I tipi di frazionamento (in originale) dei terreni e di eventuali aree urbane interessati dall’intervento (modello DOCFA) approvati saranno trasmessi alla Struttura …...

6. Il Professionista resta obbligato ad integrare/modificare/aggiornare gli elaborati, anche se già presentati, con gli ulteriori elementi informativi e valutativi necessari ad espletare la pratica espropriativa, che saranno ritenuti necessari dalla Struttura ……. senza che ciò dia diritto a maggiori compensi di quanto successivamente stabilito.

Art. 7

(Progetto di fattibilità tecnica ed economica)

- La progettazione di fattibilità tecnica ed economica è eseguita secondo quanto indicato dall’articolo 23 del d.lgs. 50/2016 e dalla parte II titolo II capo I sezione II del  d.P.R. 207/2010 e deve in particolare contenere:

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (articolo 17, comma 1, lett. a), b), e) d.P.R. 207/2010) | Qbl.01 |
| - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (articolo 17, comma 1, lett. g), h) d.P.R. 207/2010) | Qbl.02 |
| - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (articolo 17, comma 1, lett. f) d.P.R. 207/2010) | Qbl.16 |
| - Relazione archeologica | Qbl.10 |

2. Nell’ambito degli elaborati di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi  ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

- verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti;

- verifica di assoggettabilità dell’opera ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 12/2009;

- ambiti inedificabili a colori;

- PRGC a colori  con l’inserimento delle opere previste in progetto;

- planimetria catastale a colori sovrapposta al progetto ed al rilievo riportante, tra l’altro, il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

- planimetria catastale a colori riportante il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

- sovrapposizione del progetto al rilievo dello stato attuale;

- elenco delle autorizzazioni necessarie ai fini dell’eseguibilità dell’opera;

- documentazione funzionale alla Verifica Archeologica Preventiva che ricomprenda, tra l’altro, senza costi aggiuntivi quanto segue:

i.1)	Relazione tecnica archeologica, redatta secondo il vademecum ministeriale MITBACT, che contenga un breve sunto della relazione geologica utile ai fini archeologici, la carta morfologica dell'area interessata dall'opera con l’indicazione dei vincoli culturali esistenti, le notizie ricavabili dalla bibliografia edita, le notizie ricavabili dal materiale d'archivio depositato presso la Soprintendenza, le schede di censimento dei beni archeologici, architettonici e delle aree di tutela posti nelle vicinanze dell'opera o in conflitto con essa, l’estratto della o delle cartografie storiche (principalmente catasto d'impianto e/o catasto napoleonico, ma anche vedute o piante storiche), le analisi delle fonti iconografiche, ove presenti (fotografie reperibili al BREL, disegni o stampe, dipinti, ecc..), le fotointerpretazione delle fotografie aeree ed il loro posizionamento su apposita cartografia, l’analisi delle fonti archivistiche (toponomastica attuale e storica, documentazione d'archivio, ecc...), gli esiti del sopralluogo e delle ricognizioni lungo il tracciato dell'opera (da effettuarsi in condizioni di buona visibilità, in assenza di neve e, se possibile,  in periodo di limitata vegetazione) ivi compreso  il posizionamento cartografico, la realizzazione di una carta della visibilità dei luoghi e la realizzazione di documentazione  speditiva (ma completa) grafica e fotografica;

i.2) 	Documento di analisi e commento analitico dei dati  di cui al punto precedente “h.1”;

i.3)	Documento di valutazione del rischio archeologico assoluto e relativo inerente l'opera, comprensivo di testo e tavole cartografiche con indicazione cromatica dei gradi di rischio.

- Il livello degli elaborati deve consentire la comunicazione ai proprietari dell’avvio del procedimento espropriativo e l’intenzione dell’Amministrazione di eseguire il lavoro pubblico ai sensi dell’articolo 13 L.R. 19/2007.

Art. 8

(Progetto definitivo)

- La progettazione definitiva è eseguita secondo quanto indicato dall’articolo 23 del d.lgs. 50/2016 e parte II titolo II capo I sezione III del d.P.R. 207/2010 e deve in particolare contenere:

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione delle materie (articolo 24, comma 2, lett. a), b), d), f), h) - articolo 26, comma 1, lett. i) d.P.R. 207/2010) | Qbll.01 |
| - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico(articolo 24, comma 2, lett. l), m), o) d.P.R. 207/2010) | Qbll.05 |
| - Relazione geotecnica (articolo 26, comma 1 d.P.R. 207/2010) | Qbll.09 |
| - Relazione idraulica (articolo 26, comma 1 d.P.R. 207/2010) | Qbll.11 |
| - Relazione sismica e sulle strutture (articolo 26, comma 1 d.P.R. 207/2010) | Qbll.12 |
| - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (articolo 24, comma 2, lett. n) d.P.R. 207/2010) | Qbll.23 |

Nell’ambito degli elaborati di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi  ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

- elenco delle autorizzazioni necessarie già acquisite e con l’esplicitazione delle eventuali modifiche apportate al progetto al seguito di pareri e prescrizioni preventivamente acquisiti;

- sovrapposizione del progetto con il PRGC e gli ambiti inedificabili;

- planimetria catastale a colori sovrapposta al progetto ed al rilievo riportante, tra l’altro, il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

- planimetria catastale a colori con su riportato il progetto di frazionamento, il progetto delle opere, il PRGC e gli ambiti inedificabili;

- sovrapposizione del progetto al rilievo dello stato attuale;

- relazione giustificativa dell’eventuale aumento di spesa per la realizzazione del progetto rispetto alla fase progettuale precedente;

- modulo di bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione di cui alla normativa regionale e nazionale vigente.

Art. 9

(Progetto esecutivo)

- La progettazione esecutiva è eseguita secondo quanto indicato nella parte II, titolo II, capo I, sezione IV del d.P.R. 207/2010 e deve in particolare contenere:

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Relazione generale e specialistiche Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (articolo 33, comma 1, lett. a), b), c), d) d.P.R. 207/2010) | Qblll.01 |
| - Particolari costruttivi e decorativi (articolo 36, comma 1, lett. c) d.P.R. 207/2010) | Qblll.02 |
| - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera (articolo 33, comma 1, lett. f), g), i) d.P.R. 207/2010) | Qblll.03 |
| - Capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e tecnica/prestazionale), Cronoprogramma (articolo 33, comma 1, lett. l), h) d.P.R. 207/2010) | Qblll.04 |
| - Piano di manutenzione dell’opera (articolo 33, comma 1, lett. e) d.P.R. 207/2010) | Qblll.05 |

Nell’ambito degli elaborati di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi  ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

- elenco delle autorizzazioni acquisite ai fini dell’immediata eseguibilità dell’opera con l’esplicitazione delle eventuali modifiche apportate al progetto al seguito di pareri e prescrizioni; modulo di bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione di cui alla normativa regionale e nazionale vigente;

- sovrapposizione del progetto con il PRCG e gli ambiti inedificabili;

- planimetria catastale a colori sovrapposta al progetto riportante, tra l’altro, il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

- planimetria catastale a colori con su riportato il progetto di frazionamento, il progetto delle opere, il PRGC e gli ambiti inedificabili;

- sovrapposizione del progetto al rilievo dello stato attuale;

- progetto delle segnaletiche orizzontale e verticale ai sensi del nuovo codice della strada;

- elenco degli elaborati progettuali;

- relazione giustificativa dell’eventuale aumento di spesa per la realizzazione del progetto rispetto alla fase progettuale precedente.

- Il Professionista deve inoltre provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria alla verifica, da parte dell’Ufficio sismico regionale, delle opere strutturali.

Art. 10

(Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)

- Il Coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione, di cui all’articolo 91 del decreto legislativo n. 81/2008, nell’ambito del progetto esecutivo, deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto legislativo n. 81/2008, predisporre il fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91 comma 1 lettera b) del citato decreto e il quadro incidenza della manodopera art 39 del d.P.R. 207/2010 e deve in particolare contenere:

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Piano di sicurezza e di coordinamento; Fascicolo dell’opera e quadro incidenza della manodopera (articolo 33, comma 1, lett. f) d.P.R. 207/2010) | Qblll.07 |

Nell’ambito degli elaborati di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi  ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

- schede riportanti l’individuazione delle misure di sicurezza reali da attuare prima e durante l’esecuzione di ogni singola lavorazione con illustrazione delle varie fasi in ordine cronologico;

- planimetria relativa alla sicurezza del cantiere riportanti l’ubicazione infrastrutture impiantistiche, individuazione area di cantiere, aree di rischio;

- planimetria, relativa alla sicurezza esplicativa delle fasi lavorative, in ordine cronologico di lavorazione, dove si evincano, tra l’altro le modalità di risoluzione delle interferenze;

- cronoprogramma dell’attività di calcolo congruente con le schede delle singole lavorazioni;

- computo metrico estimativo dei costi della sicurezza da inserire nel computo estimativo del progetto esecutivo.

Art. 11

(Modalità trasmissione elaborati)

- Il Progettista deve consegnare alla Stazione appaltante gli elaborati prodotti con la seguente forma:

- copie su carta di tutti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica e economica e del definitivo (ivi compresa la relazione geologica e la documentazione finalizzata all’esproprio), nel numero richiesto dall’amministrazione necessario ad ottenere tutte le autorizzazioni e pareri;

- n. 2 copie su carta di tutti gli elaborati del progetto esecutivo ivi compreso il piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera;

- n. 1 copia su supporto digitale di tutti gli elaborati grafici archiviati con protocollo Auto Desk (file in dwg o dxf compatibili con Autocad  2010  o compatibili), files eseguibili di modellazione idraulica (compatibili con codice di calcolo HEC-RAS 4.1. versione beta)  di tutti gli elaborati relazionali, tabulati o schematici archiviati con programmi della Microsoft (MS Office, MS Project, ecc.) o in formato compatibile con essi per ogni fase progettuale;

- n.1 copia su supporto digitale di tutti gli elaborati progettuali in formato .pdf/A, oltre che firmati digitalmente, per ogni fase progettuale.

Art. 12

(Direzione lavori)

- La direzione lavori, comprensiva della redazione della contabilità, è eseguita secondo quanto indicato dal d.lgs 50/2016 e, per quanto ancora in vigore, dal d.P.R. 207/2010 e da quanto previsto dalla normativa vigente.

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Direzione lavori e contabilità | Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03 Qcl.09 |
| - Certificato di regolare esecuzione | Qcl.11 |

Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

- garantire la presenza in cantiere ogni qualvolta necessario e comunque per almeno un giorno  alla settimana, per tutta la durata dei lavori, oltre a quanto dallo stesso ritenuto necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti;

- garantire la presenza in cantiere secondo quanto previsto dal bando di gara o comunque quanto previsto dall’offerta del Professionista presentata in sede di gara;

- vigilare sulla presenza in cantiere del personale dipendente della ditta appaltatrice o di eventuali altri subcontraenti regolarmente autorizzati e circa l’osservanza dei subcontratti di lavoro con particolare riferimento agli importi autorizzati;

- sottoporre al responsabile unico del procedimento tutti i documenti, verbali, stati avanzamento lavori ecc. entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione da parte dell’appaltatore;

- trasmettere entro cinque giorni lavorativi dallo specifico evento i dati occorrenti per la compilazione della specifica modulistica da trasmettere all’osservatorio (ex: scheda B2). Le eventuali sanzioni che dovranno essere applicate dall’Amministrazione per la trasmissione tardiva dei dati saranno addebitate al Professionista inadempiente;

- trasmettere al responsabile unico del procedimento in occasione di ogni stato avanzamento lavori o comunque entro ogni trimestre una relazione sull’avanzamento dei lavori corredata di idonea documentazione fotografica, di verbali di verifica/accettazione dei materiale e prove eseguite durante i lavori;

- acquisire e verificare sulla base di ogni stato d’avanzamento le fatture quietanzate dei subappaltatori e dei fornitori ai sensi della normativa vigente e comunicare l’esito delle verifiche al responsabile unico del procedimento;

- verificare durante l’esecuzione dei lavori le attività a rischio ai sensi della normativa antimafia (white list);

- collaborare con i collaudatori in corso d’opera, assistendoli durante le visite e sottoscrivendo i relativi verbali;

- consegnare al responsabile unico del procedimento, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla compilazione del certificato di ultimazione, opportuna nota con la quale si richiede di attivare le procedure necessarie per la pubblicazione degli “avvisi ad opponendum” e la verifica delle eventuali cessioni di credito;

- esprimere parere tecnico a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta dall’impresa appaltatrice dei lavori nonché le varianti proposte dall’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori;

- dirigere le opere oggetto dell’appalto comprese quelle derivanti dall’offerta presentata dall’impresa appaltatrice in sede di gara nonché le varianti proposte dall’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori;

- redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti in caso di estinzione anticipata del contratto e per l’eventuale consegna anticipata dell’opera;

- svolgere l’attività nel rispetto del capitolato speciale d’appalto dei lavori;

- aggiornare la documentazione di cui all’articolo 102 comma 9 del d.lgs 50/2016;

- emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente;

- nel caso di direzione lavori delle sole opere strutturali il Professionista deve confermare al direttore lavori  il quantitativo delle opere effettuate messe in opera dall’esecutore e da quest’ultimo contabilizzato;

- redigere e dirigere le varianti per risolvere gli aspetti di dettaglio;

- verificare l’elaborato “l’us built” redatto dall’appaltatore.

- Il Professionista prende atto che qualora, in fase di affidamento dei lavori, l’Amministrazione disponga di proprio personale dipendente atto ad espletare l’incarico di cui al presente articolo anche in modo parziale, tale prestazione potrà essere stralciata e non potrà essere richiesto, peraltro, alcun onere aggiuntivo se non quanto dovuto per la parte di servizio effettivamente svolto.

Art. 13

(Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)

- Le competenze del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono svolte secondo quanto previsto dal d.lgs 81/2008,  dal d.lgs 50/2016 e, per quanto ancora in vigore, dal d.P.R. 207/2010 e da quanto previsto dalla normativa vigente.

| Descrizione singole prestazioni | Parametro “Q” DM 17.06.2016 |
| --- | --- |
| - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | Qcl.12 |

Nell’ambito dell’attività il Professionista sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

- comunicare al responsabile dei lavori l’esistenza dei presupposti, in materia di sicurezza, per procedere alla consegna dei lavori;

- predisporre e trasmettere una volta al mese al responsabile dei lavori una relazione dettagliata sulla sicurezza secondo lo schema fornito dalla struttura.......;

- redigere l’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta o in corso d’opera dall’impresa appaltatrice dei lavori;

- trasmettere al direttore dei lavori ad ogni stato d’avanzamento lavori i costi della sicurezza;

- esprimere parere tecnico a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta dall’impresa appaltatrice dei lavori;

- coordinare e aggiornare il PSC con le proposte migliorative dell’appaltatore o le varianti disposte dalla direzione lavori per risolvere gli aspetti di dettaglio;

- coordinare la sicurezza di tutte le attività ed opere anche quelle derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’impresa appaltatrice in sede di gara.

- Il Professionista prende atto che qualora, in fase di affidamento dei lavori, l’Amministrazione disponga di proprio personale dipendente atto ad espletare l’incarico di cui al presente articolo anche in modo parziale, tale prestazione potrà essere stralciata e non potrà essere richiesto, peraltro, alcun onere aggiuntivo se non quanto dovuto per la parte di servizio effettivamente svolto.

CAPO III

ONORARIO E GARANZIE

Art. 14

(Onorario)

1.  L’onorario, al netto del ribasso d’asta del……%, relativo al presente incarico, calcolato con riferimento al DM 17 giugno 2016, è valutato in Euro ……… (……..), oltre ad Euro  …………… (…………..)  per I.V.A. e oneri di legge per un totale di Euro ………. (……….) (CASO Progetto/DL /CSE) L’onorario, ad esclusione della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, resta fisso ed invariabile in riferimento all’opera oggetto del servizio di cui al documento di indirizzo alla progettazione, integrato con le prestazioni della “relazione di approccio metodologico” presentata in sede di gara. L’onorario di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è aggiornato in base all’importo dei lavori di cui al progetto esecutivo.

(CASO DI sola DL /CSE) L’onorario per le prestazioni di direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione resta fisso ed invariabile in riferimento all’opera oggetto del servizio di cui al progetto esecutivo, integrato con le prestazioni della “relazione di approccio metodologico” presentata in sede di gara.

Nel caso di varianti in corso d’opera l’onorario è aggiornato con le modalità sotto elencate:

- l’onorario per la redazione delle varianti è riconosciuto solo per le modifiche che comportano un’attività di progettazione (voce Qcl.08 del D.M. 17.06.2016);

- l’onorario relativo alla voce Qcl.07 del D.M. 17.06.2016 è applicato solo ai valori di incremento di cui al quadro di raffronto della variante;

- l’onorario di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è rideterminato con riferimento all’importo dei lavori a base d’asta aggiornato a seguito delle varianti.

2. Le opere, in riferimento al D.M. 17 giugno 2016, sono considerate classificate in ………………..

3. L’onorario comprende tutte le attività e gli obblighi previsti dal presente disciplinare ivi compresa ogni altra prestazione professionale annessa e necessaria per un corretto e completo espletamento dell’incarico.

Qualora fosse necessario svolgere dei servizi supplementari ulteriori e/o diversi e che si rendessero indispensabili a seguito di una circostanza imprevista e che dette prestazioni non possano essere separate dal contratto iniziale il professionista deve preventivamente richiedere al responsabile unico del procedimento l’autorizzazione allo svolgimento degli stessi. Il valore di detti servizi supplementari e/o diversi rispetto a quelli oggetto del presente incarico non possono superare complessivamente, anche in caso di più modifiche successive, il 50% dell’importo del contratto iniziale.

4. L’onorario del presente incarico non è determinato in base al tempo di esecuzione del contratto pertanto l’eventuale dilatarsi dei tempi di esecuzione dello stesso non darà luogo al riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 15

(Liquidazione compensi)

- Per ciascuna fase progettuale fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva l’onorario sarà corrisposto nella misura dell’80% alla consegna degli elaborati progettuali, previa verifica della completezza e adeguatezza degli stessi da parte del responsabile unico del procedimento. Il saldo relativo  a ciascuna fase progettuale sarà corrisposto dopo l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione e comunque trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di consegna, previa verifica della fase progettuale da parte del Responsabile unico del procedimento.

Il saldo pari al 20% delle prestazioni relative alle attività espropriative sarà corrisposto con il pagamento del saldo del progetto esecutivo.

Se per qualsiasi motivo non dovesse intervenire l’approvazione della fase progettuale o la verifica della stessa da parte del Responsabile unico del procedimento, la rata di saldo resterà sospesa.

- Il pagamento delle competenze relative alla redazione della relazione geologica avverrà nel modo seguente:

a) l’onorario sarà corrisposto nella misura dell’90% alla consegna degli elaborati progettuali inerente ogni fase di progettazione, previa verifica della completezza e adeguatezza degli stessi da parte del responsabile unico del procedimento;

b) il saldo sarà corrisposto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione.

- Il pagamento delle competenze relativo alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà nel modo seguente:

- il 90% del corrispettivo sarà posto in pagamento nei trenta giorni successivi al recapito all’Amministrazione degli stati di avanzamento in quota proporzionale agli stessi, dietro presentazione di fattura corredata della relazione di avanzamento lavori;

- il restante 10% sarà pagato, all’effettuazione dell’ultimo collaudo, dietro presentazione di fattura corredata, parimenti, di relazione illustrativa delle attività svolte e delle attività di aggiornamento di cui all’articolo 102, comma 9, del d.lgs. 50/2016, compreso il fascicolo dell’opera;

c) nel caso di risoluzione contrattuale dei lavori appaltati, a termine delle vigenti disposizioni, spetterà un’aliquota pari al 90% dell'onorario dovuto in relazione all’importo complessivo dei lavori eseguiti come risultante dallo stato di consistenza senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante. Il relativo saldo del 10% sarà liquidato trascorsi 180 giorni dalla data dello stato di consistenza nel caso in cui non siano state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori. Nessun ulteriore compenso o indennizzo, spetterà all’affidatario dei servizi nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non dovessero essere nuovamente affidati o iniziati.

4. Il pagamento delle competenze relative alla redazione della SCIA antincendio avverrà nel modo seguente:

a) l’onorario sarà corrisposto nella misura dell’90% alla consegna della SCIA antincendio all’Ufficio prevenzione incendi;

b) il saldo del 10% sarà corrisposto dopo la visita tecnica, con esito positivo, del Comando dei Vigli del Fuoco.

5. Il pagamento delle competenze relative all’accatastamento sarà corrisposto ad avvenuto accatastamento dell’opera.

6. Il pagamento delle competenze relative alla redazione dell’attestato di prestazione energetica avverrà nella misura del 90% all’avvenuto rilascio dell’attestato. Il saldo pari al 10% sarà corrisposto all’avvenuta acquisizione della targa energetica dell’edificio.

Art. 16

(Coperture assicurative)

- Ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs 50/2016 il Professionista si impegna inoltre a produrre contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, con decorrenza dall’inizio dei lavori, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al lavoro progettato.  La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati,  per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 comma 1 lettera a) , IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 comma 1 lettera a), IVA esclusa. La mancata presentazione, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

- Per l’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è richiesta una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

(Obbligo di tracciabilità)

- Il Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) ed in particolare:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa di cui al presente disciplinare;

- comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 18

(Altri obblighi del Professionista incaricato)

1. Il Professionista incaricato sarà obbligato ad introdurre negli elaborati, anche se già presentati, tutte le modifiche ed integrazioni che saranno ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Regione in sede di verifica degli elaborati stessi, fino alla definitiva approvazione, senza che ciò dia diritto a speciali, diversi e maggiori compensi. In tali casi il responsabile unico del procedimento informerà il Professionista delle modifiche e integrazioni necessarie emerse in sede di verifica degli elaborati determinando i tempi entro cui dovranno essere presentate delle modifiche e/o integrazioni.

- Per ogni assenza alle riunioni convocate al Professionista sarà applicata una penale di cui all’art. 3, punto 2., del presente disciplinare che sarà trattenuta sul saldo dei compensi spettanti fatti salvi i casi di giustificato motivo. Nel caso in cui si verificassero più di tre assenze, si procederà alla revoca dell’incarico senza il riconoscimento al Professionista di alcun compenso per quanto già elaborato, ma non ancora approvato fatti salvi i casi di giustificato motivo.

- Il Professionista si impegna, senza costi aggiuntivi, a:

- partecipare a tutte le riunioni convocate anche telefonicamente, via email o via fax dal responsabile unico del procedimento per l’esame e la valutazione dello stato della progettazione, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o ogni altra problematica afferente il servizio;

- partecipare a tutti gli incontri e i sopralluoghi che si rendessero necessari per verificare o illustrare la relazione in corso di predisposizione agli Enti e Amministrazioni interessate, nonché alle conferenze dei servizi convocate per l’approvazione delle diverse fasi progettuali;

- illustrare e a fornire tutti i chiarimenti necessari sul progetto in corso di predisposizione anche attraverso apposite relazioni scritte, su richiesta del responsabile unico del procedimento compresa l’individuazione in loco della soluzione progettuale, con l’ausilio di strumenti di misura,  senza che ciò dia diritto a speciali, diversi e maggiori compensi.

- partecipare a tutti gli incontri e sopralluoghi, anche nel corso di esecuzione dei lavori, che si rendessero necessari per verificare o illustrare la progettazione;

- garantire l’assistenza durante l’esecuzione di qualsiasi prova (es: di carico, geocteniche, sui materiali, ecc...) e redazione, se necessario, in ragione delle singole attività la redazione della documentazione indicante le modalità di esecuzione delle prove stesse;

- ottemperare a quanto riportato nella “relazione di approccio metodologico” presentata in sede di gara;

- verificare in sito, congiuntamente al direttore lavori/responsabile unico del procedimento, la cantierabilità dell’opera.

- Il Professionista per l’attività di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume tutti gli obblighi del presente disciplinare e quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Al Professionista che svolge, a seguito di migliorie presentate in sede di gara, eventuali attività aggiuntive ivi comprese quelle necessarie a ricondurre alla stima iniziale gli eventuali aumenti del costo dell’opera conseguenti alle predette migliorie, non verrà riconosciuto nessun compenso professionale aggiuntivo.

Art. 19

(Proprietà del progetto)

- Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, saranno riconosciute necessarie, senza che dall’affidatario del servizio possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 20

(Recesso)

- La Stazione appaltante fa salva la facoltà di recesso dal presente disciplinare prevista dall’articolo 2237 del codice civile.

- La Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Professionista, qualora per suo insindacabile motivo ritenga non conveniente od opportuno dar seguito ad ulteriori fasi di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza e alle attività accessorie di cui all’articolo 2 del presente disciplinare. In tali casi e sempre che gli elaborati, presentati al responsabile unico del procedimento  abbiano conseguito parere favorevole, o per l’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza svolta, al Professionista spetterà il compenso per la quota del servizio eseguita nonché per le spese sostenute e documentate, senza che il fatto comporti particolari e maggiori oneri.

- La Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del presente disciplinare e nel caso in cui il ritardo nella presentazione di elaborati e/o documenti ecceda i 30 giorni, previa contestazione da parte del responsabile unico del procedimento, resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 21

(Divieto cessione contratto)

- Il presente contratto non può essere ceduto ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del d.lgs 50/2016.

- Il Professionista potrà avvalersi nel corso dell’incarico professionale, nei casi previsti dalla normativa/dal bando o lettera di invito e previa autorizzazione della Regione, della collaborazione di altri professionisti, senza che tale collaborazione costituisca motivo né di riconoscimento di maggiori oneri sul proprio onorario rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare, né di diminuzione della responsabilità personale dei progettisti stessi nei confronti della Regione.

Art. 22

(Cessione del credito)

- E’ ammessa la cessione del credito ai sensi dell’articolo 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

Art. 23

(Risoluzione espressa)

- Il presente disciplinare si considera automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile qualora le transazioni, relative al servizio di cui al presente contratto, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art.24

(Controversie)

- Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti è competente il foro di Aosta fatti salvi i casi di competenza delle sezioni specializzate ai sensi del d. lgs 27 giugno 2003, n. 168, articolo 3, comma 2, lettera t), come modificato dal d.-l. 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 2, comma 25, lett. d), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cc.dd. contratti di appalto “sopra soglia”), per i quali è competente il Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata per le imprese.

Art. 25

(Registrazioni)

1. Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d’uso con il beneficio dell’imposta in misura fissa.

2. Saranno a carico del Professionista le spese di bollo del disciplinare, le eventuali spese di registrazione nonché le imposte, tasse o diritti nascenti dalle vigenti disposizioni.

*****************************************************

Il presente atto, redatto su n. xx pagine mediante strumenti informatici, è stato letto dalle parti, che lo approvano, confermano e sottoscrivono con firma digitale, previa verifica della validità del certificato di firma utilizzato.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente per accettazione in Aosta, il…….

Il Professionista/Per il Raggruppamento: Dott. ….

Per l’Amministrazione Regionale: Dott. ……

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, il Professionista dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente disciplinare, ed in particolare quelle contenute negli articoli seguenti:

articolo 3 (Termini-penali-proroghe)

articolo 12 (Direzione lavori)

articolo 13 (Coordinamento sicurezza in fase esecuzione)

articolo 14 (Onorario)

articolo 15 (Liquidazione compensi)

articolo 18 (Altri obblighi del Professionista incaricato)

articolo 19 (Proprietà del progetto)

articolo 20 (Recesso)

articolo 24 (Controversie).

Controfirmato digitalmente tra le parti.

Il Professionista/Per il Raggruppamento: Dott.……..

Per l’Amministrazione Regionale: Dott. ……

Imposta di bollo di Euro 00,00 (     /00) assolta in modalità virtuale come da autorizzazione della Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012

AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642